## Slide 1
SV AI Native VC
90일 AI Native
실행 프로그램
교육 + 업무 발굴 + 내부 도메인 전문가 + PoC 산출물
단순 PoC 제안이 아니라, SV 내부 실행 역량과
검증 가능한 산출물을 함께 만드는 전환 프로그램
magicecole

## Slide 2
SV AI Native VC
후속 제안의 핵심은 PoC 3개가 아닙니다
02
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
단편 제안
• IC Copilot 단품 제안
• Portfolio Radar 단품 제안
• Global BD Agent 단품 제안
예상 질문:
“외주 구축 제안인가?”
“왜 지금 해야 하지?”
“누가 운영하지?”
실행 제안
• 교육으로 공통 언어 형성
• 업무 발굴로 우선순위 도출
• 내부 도메인 전문가 양성
• 90일 안에 검증 산출물 확보
• 조직 맞춤 확산 로드맵
핵심은 시스템 납품이 아니라
내부 실행 역량과 검증 산출물을 같이 만드는 것입니다.

## Slide 3
SV AI Native VC
왜 많은 조직이 AI 도입에서 멈추는가
03
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
1
어디부터?
우리 업무 중 AI를 어디에 붙여야 하는지 모릅니다.
2
어디까지?
현재 내부 역량으로 어디까지 가능한지 판단하기 어렵습니다.
3
누가?
만든 뒤 누가 운영하고 개선할지 정해져 있지 않습니다.
그래서 필요한 것은 단순 도구 도입이 아니라,
조직이 스스로 판단하고 운영할 수 있게 만드는 실행 체계입니다.

## Slide 4
SV AI Native VC
매직에꼴의 접근법
04
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
AI 교육
공통 언어
→
업무 발굴
컨설팅
우선순위
→
내부 도메인
전문가 양성
오너십
→
90일 PoC
산출물
실증
→
AI Native
추진안
확산
단순 교육도, 외부 SI 구축도 아닙니다.
내부 업무를 아는 사람과 함께 검증 가능한 산출물을 만드는 방식입니다.

## Slide 5
SV AI Native VC
90일 프로그램 한눈에 보기
05
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
1-2주
공통 언어 형성
핵심 교육
업무 후보
3-4주
적용 업무 발굴
ROI 매트릭스
PoC 후보 3개
5-8주
전문가 양성/설계
Context Pack
업무 루프
9-12주
제작/검증
PoC 산출물
KPI 리포트
90일의 목표는 ‘학습 완료’가 아니라 ‘조직 안에 남는 산출물’입니다.

## Slide 6
SV AI Native VC
프로그램 구조: 교육에서 로드맵까지
06
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
단계
모듈
핵심 질문
산출물
1
AI Native Literacy
기존 AI 활용과 무엇이 다른가
공통 개념 / 업무 후보
2
Work Discovery
SV 업무 중 어디서 ROI가 먼저 확인되는가
업무 인벤토리 / ROI 매트릭스
3
Domain Expert Bootcamp
내부 인력이 어떻게 AI와 함께 일할 것인가
전문가 후보 / Context Pack v1
4
PoC Build & Validation
실제 산출물이 업무에 쓸 만한가
검증용 PoC / 테스트 로그
5
AI Native Roadmap
조직 확산은 어떻게 할 것인가
KPI 리포트 / 확장 로드맵

## Slide 7
SV AI Native VC
내부 도메인 전문가를 남기는 프로그램
07
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
Sponsor
1명
본부장/파트너급
우선순위와 의사결정 지원
Domain
Owner
2-3명
심사역/스태프
업무 정의와 산출물 리뷰
Operation
Owner
1명
자료 관리, 보안/권한,
회의체 운영
MagicEcole
Team
2-3명
교육, 업무 분석,
하네스 설계, PoC 제작
핵심 산출물은 도구 하나가 아니라,
AI Native 방식으로 자기 업무를 정의하고 검증할 수 있는 내부 실행자입니다.

## Slide 8
SV AI Native VC
90일 후 내부에 남아야 할 역량
08
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
1
AI 적용 가능 업무를 스스로 분류
2
PoC 후보를 ROI와 실행 난이도로 우선순위화
3
업무별 Context Pack 구성
4
AI 산출물 검토와 개선
5
외부 파트너와 PoC 검증 범위 정의
이 역량이 남아야 이후 SV 내부 도입과
포트폴리오 확산이 반복 가능합니다.

## Slide 9
SV AI Native VC
PoC는 프로그램 안에서 선택됩니다
09
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
투자검토/IC Copilot
언제 선택하나
SV 내부 업무 효율과 품질 표준화가 우선일 때
90일 산출물
샘플 딜 3건 투자검토 패키지
IC 초안, 리스크 로그
Portfolio Value-up Radar
언제 선택하나
본부 차원의 포트폴리오 Value-up 모델이 우선일 때
90일 산출물
포트폴리오 10개사 Scorecard
상위 3개 PoC 후보
Global BD & Evidence Agent
언제 선택하나
딥테크/바이오/글로벌 확장이 우선일 때
90일 산출물
글로벌 파트너 롱리스트
상위 10개 접근 브리프
중요한 것은 지금 셋 중 하나를 고르는 것이 아니라,
SV 안에서 ROI가 가장 큰 업무를 함께 찾는 것입니다.

## Slide 10
SV AI Native VC
오늘 정할 후속 검토 사항
10
magicecole
90일 AI Native 실행 프로그램
1
90일 AI Native 실행 프로그램을 검토할 것인가
2
SV 내부 참여 후보 3-5명을 정할 수 있는가
3
샘플 업무/자료 범위를 정할 수 있는가
4
30분 후속 미팅에서 첫 진단 범위를 협의할 것인가
PoC 계약 요청이 아니라, 90일 실행 프로그램을 검토할 30분 후속 미팅입니다.

## Slide 11
마무리 메시지
중요한 것은 지금
세 가지 중 하나를
고르는 것이 아닙니다.
SV 안에서 가장 ROI가 큰 업무를 찾고,
내부 인력과 함께 검증 가능한 산출물을 만드는 것입니다.
다음 단계: SV 내부 참여 후보 3-5명과 첫 진단 업무를 정하는 30분 미팅
magicecole